6. sz. melléklet

Eltérések listája

Kedvezményezett: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Postacím: 1475 Budapest, Pf. 35.

Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Róbert polgármester megbízásából Radványi Gábor alpolgármester

A Kedvezményezett által benyújtott, KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számon regisztrált pályázatban és a hozzá kapcsolódó mellékletekben a Támogatási Szerződés kedvezményezett általi aláírásának időpontjáig az alábbi változások történtek:

Hatósági előírás alapján:

BB döntés alapján:

- A projekt mendzsment feladatait ellátó Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió üzleti tervének aktualizálása és véglegesítése.

- A szociális városrehabilitációs projekt lakóépületek felújításával kapcsolatos megvalósítási időszak felülvizsgálata, különös tekintettel az időjárási körülményekre és a fűtési szezonra. A lakóházakkal és szociális bérlakásokkal kapcsolatos kivitelezési munkák, tevékenységek tervezett kezdési időpontja 2012. március 1.

- Pénzügyi bevételek lehetőségének felülvizsgálata az alábbiak szerint:

  - egyes „soft” programok megvalósítása kapcsán a szponzoráció lehetőségének tervezése

  - a kialakítandó közösségi ház-klub egyes helyiségeinek bérbe adása (bérleti díj bevétel)

  - a fenntartási időszak alatt folytatandó képzési, oktatási tevékenység önköltségi alapon történő finanszíroztatása.

Egyéb ok alapján:

Kelt: Budapest 2011. év október hónap 25. napján.

………………….……………

Kedvezményezett cégszerű aláírása